👥 6人团队角色与职责分工

👨‍💻 1号：项目经理 (PM) 兼 产品经理（1名）（管慧君）

核心职责：统筹进度、定义交付标准、制定测试集、最终效果评测

具体工作：

制定项目里程碑调前后端与算法的对接接口。

制定定项目相关计划及成果，协调各工程资源。

确保各相关工程师能够按时完成预期效果。

保障进度，灵活参与各组工作。

📊 2号：数据清洗与知识库工程师 (Data Engineer)（2名）（王诗琪、尚国瑞）

核心职责：攻克“输入源噪音”，把原始规范变成完美的 RAG 知识库。

具体工作：

利用 MinerU / Marker / Pandoc 等工具，将各大高校、期刊的 PDF/Word 规范转换成 Markdown。

人工校验与精修 Markdown：确保标题层级（#, ##, ###）绝对正确，删除封面、页脚等噪音。

编写 Python 脚本，将清洗后的 Markdown 按层级切片（Chunking），打上标签（Metadata），导入向量数据库（Chroma/Milvus）。

🤖 3号：算法与微调工程师 (Algorithm Engineer)（2名）（赵思远、徐阳）

核心职责：负责 LoRA 微调、Prompt 调优、大模型全生命周期管理。

具体工作：

构建微调数据集：与 2 号配合，基于格式规范，构建 200 条左右的“错误文本-标准 JSON 纠错报告”对齐数据。

使用 LLaMA-Factory 框架，在服务器上对 Qwen-2.5 或 GLM-4 进行 LoRA / QLoRA 微调。

调优大模型的 Prompt，确保模型在结合 RAG 上下文后，能 100% 稳定输出不乱码、不幻觉的结构化 JSON。

🎨 4号：前端开发及UI设计工程师 (Frontend Engineer)（1名）（黄婧雯）

核心职责：用户交互界面开发，尤其是“论文在线纠错对比”的可视化呈现。

具体工作：

使用 React / Vue 或 Streamlit/Gradio 搭建前端（支持论文上传、学校/期刊规范选择）。

暂定方案：

5月26号：出一个岗位方案，包括后续工作计划，具体技术方案。

6月2号：数据源整理完有初稿，大模型微调出一版相关参数，UI出一版页面。

6月5号：出中期答辩材料。

黄婧雯：周二、周三、周五晚。

王诗琪：周三、周四晚。

尚国瑞：周三晚、周五晚。

赵思远：周二下午、周四下午、周五上下午